ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района

от 22.10.2020 № 110

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения**

**на 2021 год»**

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения на 2021 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Целевая программа "Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения на 2021 год»  (далее - Программа) |
| **Основание для разработки** | В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| **Цель и задачи Программы** | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения, освещение дорог местного значения, об кос сорной растительности, обустройство и строительство тротуаров и т.д.. |
| **Объем и источники финансирования** | Объем финансирования Программы составляет 5650,0 тыс. рублей, в том числе 1937,5 тыс. рублей (средства муниципального дорожного фонда), 3712,5 тыс. рублей (краевой бюджет) |
| **Сроки реализации Программы** | 2021 год |
| **Индикаторы целей Программы** | Ремонт дорог с асфальтным покрытием в с.Большой Бейсуг;  Ремонт ул. Деркача от ПК0+00 (дом № 69) до ПК 6+26 в с. Большой Бейсуг;  Ремонт гравийных дорог в с.Большой Бейсуг с подсыпкой ГПС;  Ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием в с. Большой Бейсуг, с.Приречное;  Оплата за уличное освещение 14,82 км.  Обустройство тротуаров 4,0 км.  Обновление разметки у.Ленина, пер.Школьный. |

**I. Характеристика проблемы и цель Программы**

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

      Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и улучшения условий жизни населения.   
      Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.   
Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

            - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

            - снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

            - формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

            Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

            - проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района;

            - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

            Срок реализации Программы: 2021год.

**2.Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и описание мероприятия | Срок реализации (год) | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации мероприятий программы |
| местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтным покрытием в с.Большой Бейсуг ул. Деркача;  Ремонт гравийных дорог в с.Большой Бейсуг с подсыпкой ГПС.  Ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием в с. Большой Бейсуг, с.Приречное и т.д. | 2021год | 1347,249 |  | 6000 м |
| 2 | Обновление линий дорожной разметки | 2021год | 10,0 |  | по ул.Ленина и пер.Школьному |
| 3 | Приобретение песка и соли | 2021год | 20,0 |  | подсыпка дорог местного значения тротуаров в зимний период |
| 4 | Уличное освещение.  Техническое обслуживание и ремонт уличного освещение. | 2021год | 100,0 |  | освещения улиц сельского поселения 14,82 км (повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы) |
| 5 | Очистка дорог местного значения, тротуаров от снега | Зимний период 2021 года | 100,0 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения. |
| 6 | Обкос обочин дорог местного значения | 2021 год | 200,0 |  | Наведение санитарного порядка вблизи проезжей части дорог местного значения |
| 7 | Ремонт ул. Деркача от ПК0+00 (дом № 69) до ПК 6+26 в с. Большой Бейсуг | 2021 год | 160,251 | 3712,5 | 626 метров |

Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий Программы, при наличии экономии по отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств.

**3. Управление Программой и механизм ее решения**

Заказчиком Программы является администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляют:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Выделение субсидий (субвенций) из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

**4. Индикаторы целей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  индикатора целей | Единица  измерения | Значение  индикатора в году, предшествующем  началу реализации  Программы | Результат реализации мероприятий  Программы в отчетном |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт дорог с асфальтным покрытием в с.Большой Бейсуг;  Ремонт гравийных дорог в с.Большой Бейсуг с подсыпкой ГПС.  Ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием в с. Большой Бейсуг, с.Приречное | км | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Уличное освещение вдоль дорог местного значения | км | 14,82 | 14,82 |
| 3. | Обустройство тротуаров | км |  | 4,0 |
| 4. | Обновление разметки ул.Ленина, пер.Школьный | ед | 2 | 2 |
| 5. | Ремонт ул. Деркача от ПК0+00 (дом № 69) до ПК 6+26 в с. Большой Бейсуг | км |  | 0,626 |

Глава Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района В.В.Погородний