ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района

от  02.04.2015 № 43

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство» на 2015 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Дорожное хозяйство» на 2015 год

| Наименование Программы | Целевая программа "Дорожное хозяйство» на 2015 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цель Программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения. |
| Задачи Программы | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 2348,0 тыс. рублей. -местный бюджет (средства дорожного фонда) - 1048,0 тыс. рублей; -краевой бюджет – 1300,0 тыс. рублей. |
| Сроки реализации Программы | 2015год |
| Индикаторы целей программы | Ремонт дорог в с. Большой Бейсуг (с асфальтным покрытием ул.Гагарина, ул.Матросова на условиях софинансирования, с гравийным покрытием ул.Чапаева, ул.Набережная) |

I. Характеристика проблемы и цель Программы

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и улучшения условий жизни населения. 
      Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки. 
Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности  Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети  Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Срок реализации Программы: 2015 год.

2.Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | местный бюджет, средства дорожного фонда (тыс.рублей) | краевой бюджет (тыс.рублей) | Ожидаемый результат (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ул.Гагарина от ПК0+00 (дом № 17) до ПК1+85, ул.Матросова от ПК0+00 (дом № 1) до ПК0+72 в с.Большой Бейсуг | 2015 | 1465,5 | 165,5 | 1300,0 | 0,257 |
| 2 | Ремонт дороги с гравийным покрытием в с.Большой Бейсуг ул.Чапаева, ул.Набережная (подсыпка, работа грейдера) | 2015 | 250,0 | 250,0 |  | 2,0 |
| 3 | Возврат кредита | 2015 | 199,5 | 199,5 |  |  |
| 4 | Приобретение ГПС для подсыпки гравийных дорог | 2015 | 398,1 | 398,1 |  |  |
| 5 | Приобретение песка для подготовки к осеннее зимнему периоду | 2015 | 19,0 | 19,0 |  | 21 м3 |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | 2015 | 15,9 | 15,9 |  | 4 шт. |

- Управление Программой и механизм ее решения

Заказчиком Программы является администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляют:- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Управление автомобильных дорог  Краснодарского края.

Выделение субсидий (субвенций) из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

4. Индикаторы целей Программы

| № п/п | Наименование индикатора целей | Единица измерения | Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации Программы | Результат реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт дорог Большебейсугского сельского поселения | км | 2,3 | 0,6 |

## Глава Большебейсугского сельского

## поселения Брюховецкого района                                                В.В.Погородний