ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района

от 24.10.2016 № 178

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения**

 **на 2017 год»**

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | Целевая программа "Дорожное хозяйство Большебейсугского сельского поселения на 2017 год»(далее - Программа)  |
| **Основание для разработки** | В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| **Цель и задачи Программы** | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения.Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения.  |
| **Объем и источники финансирования** | Объем финансирования Программы составляет 1461,7 тыс. рублей (средства муниципального дорожного фонда). |
| **Сроки реализации Программы** | 2017 год |
| **Индикаторы целей Программы** | Ремонт гравийных дорог в с. Большой Бейсуг ул. Матросова, ул. Набережная, ул. Степная, ул.Чапаева.Ремонт дорог с асфальтным покрытием ул. Мира, ул. Калинина.Ремонт дороги с асфальтным покрытием в с. Приречное ул. Суворова. |

**I. Характеристика проблемы и цель Программы**

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

      Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и улучшения условий жизни населения.
      Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы:

 -  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

 -  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

            - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

            - снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

            - формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

            Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

            - проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района;

            - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

            Срок реализации Программы: 2017 год.

**2.Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и описание мероприятия | Срок реализации (год) | Объемы финансирования(тыс. рублей) | Результат реализации мероприятий программы |
| 1 | Ремонт гравийных дорог в с. Большой Бейсуг ул. Матросова, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Чапаева. | 2017 год | 1461,7 | 2750 м |
| 2 | Ремонт дорог с асфальтным покрытием ул. Мира, ул. Калинина. | 2017 год | 500 м |
| 3 | Ремонт дороги с асфальтным покрытием в с. Приречное ул. Суворова. | 2017 год | 1000 м |

**3. Управление Программой и механизм ее решения**

Заказчиком Программы является администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляют:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Выделение субсидий (субвенций) из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

**4. Индикаторы целей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеиндикатора целей | Единицаизмерения | Значениеиндикатора в году, предшествующемначалу реализацииПрограммы | Результат реализации мероприятий Программы в отчетном |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт гравийных дорог в с. Большой Бейсуг ул. Матросова, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Чапаева. | м |  | 2750 |
| 2 | Ремонт дорог с асфальтным покрытием ул. Мира, ул. Калинина. | м |  | 500 |
| 3 | Ремонт дороги с асфальтным покрытием в с. Приречное ул. Суворова. | м |  | 1000 |

Глава Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района В.В.Погородний